AMS : Jimmy
Liste des bugs

Date	Probleme	Page	Fichier	Solution	Présentation initiale	Présentation finale
17/02/2017	La date sur les missions ne s'affiche pas	accueil	-includes/status_enreprise.php / ligne 46	Enlever la balise script entourant la date
	Aucun javascript ne confionne (le detecteur d'erreur javascript revoie des rapports incohérents)	Projet > mission > RDC > fonds_propores > Appercu de la feuille maitresse	-RDC/fond_propre/feuille_maitresse	Fermer une accollade	Erreur detecte sur le reseau
22/02/2017	Lien plannification dans RDC, sans redirection de menu vers RA	Projet > mission > RDC > fonds_propores > plannification	-ams/traitement.php / -RDC/fond_propre/accFP.php	1. reorganisation du javascript, creation du fichier menu_mission regroupant les activites lors des clicks sur les missions / 2. ajout de l'appel du changement de menu dans ccFP.php
	Une partie des revues analitique n'est jamais enregistré dans coherence et principe comptable	Projet > mission > RDC > fonds_propores > plannification
23/02/2017	Erreur PHP suivant le fait la session ne detient pas l'index MISSION_ID	Projet > mission > RDC > fonds_propores > Immobilisations corporelles et incorporelles	droitCycle.php	NON resolu car un autre index UTIL_ID n'est pas definit, / MISSION_ID à été changé en idMission selon les codes existants
24/02/2017	Utilisation de DOCUMENT / ROOT pour ecrire dans un fichier	Projet > mission > RDC > fonds_propores > Regularité des enregistrements > PARTIE I	RDC\fond_propre\B\B1Post1.php	Utilisation en urgence du chemin relatif (à noter que sur un FRAMEWORK, ce problème aurait pu etre resolu) / Il ne s'agit pas d'une erreur affectant l'application mais d'une erreur de reflexion provoquant le fait que le projet ne soit pas portable
	Les commentaire ne sont pas sauvegardé	Projet > mission > RDC > fonds_propores > EXISTENCE DES SOLDES / > PARTIE I	RDC/fond_propre/C/Feuill_C1.php	La solution proposé est de créer une table pouvant sauvegarder ces commentaires